Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Gonzalo Arévalo Troncoso |
| --- | --- |
| Rut | 16.625.855-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | DentalWare |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de Proyectos Informáticos, arquitectura de software, integración de plataformas, desarrollo web y administración de Bases de Datos |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la problemática de la falta de un sistema eficiente, centralizado y sobre todo accesible para la gestión de clínicas dentales pequeñas, medianas y para odontólogos que trabajan de forma independiente. Esta necesidad se vuelve crítica en el contexto actual de Chile, donde la cantidad de profesionales supera las recomendaciones de la OCDE y el sistema público de salud carece de la capacidad para absorber esta oferta, forzando a miles de odontólogos al ejercicio privado y al emprendimiento. Pese a la alta competencia del sector, la información se gestiona actualmente en planillas o aplicaciones genéricas debido a los altos costos del software tradicional, lo que causa desorden, baja productividad y desventajas competitivas. El aporte de valor es demostrar cómo el desarrollo de software especializado puede profesionalizar la gestión y mejorar los servicios de salud dental en un mercado saturado que exige eficiencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo es desarrollar una plataforma web integral que gestione de forma eficiente y centralizada todas las operaciones de una clínica dental. La plataforma será completamente web y accesible desde cualquier dispositivo. Incluirá módulos clave como: Agenda de citas, Perfil de pacientes, Gestión de consentimientos informados, Informes financieros, y Panel de administración. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Se relaciona con las competencias: Desarrollo de software ya que requiere implementar soluciones informáticas de acuerdo con los requerimientos y estándares de calidad y también requiere levantamiento de requisitos funcionales y diseño de interfaces. Gestión de Proyectos puesto que se exige planificación estructurada del ciclo de vida del software, asignación de tareas, y validación continua; también se deben aplicar buenas prácticas de programación, seguridad y modelamiento de bases de datos, esto es esencial por el manejo de información sensible de pacientes, requiriendo seguridad y privacidad de estos. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses están orientados al desarrollo de software para resolver problemas reales en sectores productivos y de servicios que carecen de soluciones adaptadas y al alcance de todos. El proyecto refleja esto al abordar la falta de herramientas tecnológicas en clínicas dentales y busca desarrollar un sistema eficiente, escalable y con enfoque en el usuario final. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es viable. Se estima un plazo de cinco meses considerando aspectos como: planificación, toma de requisitos funcionales y no funcionales, etapa de desarrollo y despliegue, esto con una dedicación mínima de 10 horas semanales (aprox. 200 horas). El desarrollo se realizará en conjunto con un socio estratégico (odontólogo). los recursos tecnológicos están disponibles o son accesibles. El principal factor de riesgo es que el proyecto pueda demandar más tiempo y/o surjan dificultades laborales que atrasen el desarrollo. La mitigación incluye una planificación flexible y uso de herramientas colaborativas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web integral y multiplataforma (Dentalware) para gestionar de manera centralizada y eficiente las operaciones clínicas, administrativas y de pacientes de una clínica dental, cumpliendo con los estándares de seguridad y usabilidad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar y modelar una base de datos escalable para almacenar historiales clínicos y datos de pacientes. Construir módulos funcionales (Agenda, Perfiles, Informes) con buenas prácticas de codificación. Implementar un sistema de seguridad basado en roles y permisos para proteger la información sensible. Validar la solución con mi socio estratégico y con la clínica en la que él trabaja para asegurar el cumplimiento de los requerimientos y funcionalidades. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo se utilizará una metodología ágil Scrum adaptada a un proyecto individual, organizando el trabajo en sprints con avances semanales que permitirán cubrir de forma iterativa las etapas de análisis, diseño arquitectónico y construcción sistematizada de la solución. En esta dinámica, yo asumiré los roles de Scrum Master y Equipo de Desarrollo, responsabilizándome de la gestión técnica, la arquitectura y el desarrollo del proyecto en todas las etapas. Complementariamente, el proceso se apoyará en la validación constante de mi socio estratégico del rubro dental quien asumirá el rol de Stakeholder/Product Owner, quien retroalimentará los avances para asegurar la pertinencia y usabilidad del sistema según las necesidades reales del negocio. Detalle de tareas, roles y responsabilidades: Integrante; Rol; Tareas; Responsabilidades. Gonzalo Arévalo; Scrum Máster; Gestión de Proyectos; Planificar y ejecutar los sprints semanales.. Gonzalo Arévalo; Scrum Máster; Gestión de Proyectos; Documentar el proceso y el código.. Gonzalo Arévalo; Desarrollador; Diseño y Arquitectura; Diseñar y Construir el Modelo Arquitectónico de la solución.. Gonzalo Arévalo; Desarrollador; Diseño y Arquitectura; Implementar y Administrar la configuración de la base de datos.. Gonzalo Arévalo; Desarrollador; Programación; Codificar los módulos funcionales del back-end y front-end.. Gonzalo Arévalo; Desarrollador y QA; Aseguramiento de Calidad; Asumir la responsabilidad de las pruebas de integración y seguridad.. Socio Estratégico; Product Owner Y Stakeholder; Levantamiento de Requerimientos; Definir y priorizar las funcionalidades del Product Backlog.. Socio Estratégico; Product Owner Y Stakeholder; Levantamiento de Requerimientos; Proporcionar información detallada sobre los consentimientos informados y los informes financieros requeridos.. Socio Estratégico; Product Owner Y Stakeholder; Validación de Producto; Validar los incrementos funcionales al final de cada sprint.. Socio Estratégico; Product Owner Y Stakeholder; Validación de Producto; Retroalimentar sobre la usabilidad y flujo clínico de la plataforma..

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación y Definición de Requerimientos | Definir el alcance del Producto Mínimo Viable (MVP), el Product Backlog y el protocolo de colaboración con el socio estratégico. | Herramienta de gestión ágil (Trello/Jira), Reuniones virtuales. | 1 semanas (10 hrs) | Gonzalo (Scrum Master) / Socio Estratégico (PO) | Mitigar el riesgo del tiempo laboral demandante con una WBS detallada y priorización de tareas críticas. |
| Análisis y planificación de requerimientos informáticos | Toma de requerimientos | Realizar la toma requerimientos a través de entrevistas y observación | Historias de usuario/casos de uso | 2 semanas (20 hrs) | Gonzalo (Scrum Master) | Con esto se busca identificar claramente las necesidades el negocio y de los interesados. |
| Modelamiento de bases de datos | Diseño de Arquitectura y Datos | Diseñar la arquitectura de software (capas) y Construir el Modelo Entidad-Relación (MER) lógico de la base de datos para datos sensibles (pacientes). | Herramienta de Modelado de BBDD, Documento MA-BD. | 2 semanas (20 hrs) | Gonzalo (Desarrollador) | Asegurar que el diseño sea escalable y robusto para soportar el historial clínico a largo plazo. |
| Desarrollo de software | Implementación de Módulos | Codificar los módulos primarios del back-end (CRUD Pacientes, Agenda) y Aplicar buenas prácticas de programación sistematizada. | IDE de Desarrollo, Framework de Back-end/Front-end (ej. Python/React), Repositorio Git. | 7 semanas (70 hrs) | Gonzalo (Desarrollador) | Utilizar control de versiones (Git) semanalmente para mantener la trazabilidad de los avances de los sprints. |
| Administrar configuración de ambientes | Configuración de Ambientes | Configurar los ambientes de staging y Administrar la base de datos (migraciones, seeding). | Servidor de pruebas (Local/Cloud), Contenedores (Docker). | 2 semanas (20 hrs) | Gonzalo (Desarrollador) | Garantizar la continuidad operacional del ambiente de pruebas antes de iniciar la validación final. |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas Funcionales y Ajustes | Ejecutar las pruebas de usabilidad con el socio estratégico y Resolver defectos (bugs), enfocándose en la seguridad de la información. | Lista de chequeo (Checklist) de Pruebas, Socio Estratégico (feedback). | 2 semanas (20 hrs) | Gonzalo (Desarrollador) / Socio Estratégico (Validación) | El feedback es crucial para asegurar la aceptación del usuario final (odontólogo) en el flujo clínico. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación y Cierre | Redactar el Informe Final, la Documentación Técnica del Sistema y un Manual de Usuario claro para el odontólogo independiente. | Documento de Informe Final, Documentación Técnica, Código Fuente. | 2 semana (20 hrs) | Gonzalo (Scrum Master) | Asegurar que la documentación resalte la propuesta de valor y el impacto en la optimización de procesos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación y Requerimientos | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y Datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de Módulos |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de Ambientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas Funcionales y Ajustes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Documentación y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.