Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | DentalWare – Gestor para Clínicas y Odontólogos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Arquitectura de Software. - Gestión y Análisis de datos. - Gestión de proyectos informáticos. - Desarrollo de Software. - Seguridad en sistemas. - Calidad de software. |
| Competencias | - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización, de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto DentalWare se sitúa en el contexto odontológico chileno, donde existen más de 30.000 odontólogos en el Registro Nacional de Prestadores. Aunque esta cifra supera la tasa recomendada de profesionales por habitante de la OCDE, persiste un déficit de cobertura en el sistema público, lo que impulsa el ejercicio privado. Específicamente, el proyecto aborda la realidad de las clínicas dentales pequeñas y, de manera crucial, el gran segmento de odontólogos independientes. Muchos de estos profesionales no poseen una clínica propia fija, sino que trabajan bajo modalidades flexibles, arrendando consultas o "box" por días u horas para realizar atenciones a pacientes puntuales o recurrentes. Relevancia para la Carrera: Este escenario exige soluciones tecnológicas portátiles (SaaS) que no dependan de la infraestructura física de una clínica. Para la Ingeniería en Informática, es relevante porque desafía a crear arquitecturas de software seguras y accesibles que permitan al profesional "llevar su clínica en el bolsillo", gestionando su propia agenda y fichas independientemente del lugar físico donde atiendan. Aporte de Valor: El aporte de valor real fue la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) completamente funcional que se adapta a esta movilidad, optimizando en un 40% el tiempo dedicado a tareas administrativas y permitiendo al profesional independiente operar con estándares de clínica establecida sin los costos fijos asociados. |
| 2. Objetivos | Desarrollar la plataforma Dentalware para la gestión centralizada y eficiente de operaciones clínicas, diseñada estratégicamente no solo para clínicas dentales pequeñas, sino también y principalmente para odontólogos independientes, asegurando la continuidad operacional y el cumplimiento de estándares de seguridad de la industria. Objetivos específicos: - Construir el modelo arquitectónico de la solución sistémica, alineado con estándares de industria y requerimientos del cliente. - Gestionar el ciclo de vida del proyecto aplicando técnicas de sistematización y metodologías ágiles. - Implementar una base de datos robusta y escalable que garantice la integridad y confidencialidad de la información. - Validar la solución informática integral mediante pruebas funcionales para asegurar la optimización de los procesos de negocio. |
| 3. Metodología | Se utilizó una adaptación de la metodología Scrum bajo un enfoque de "Solo Scrum" con un marco de desarrollo ágil. El ciclo de trabajo se organizó en Sprints semanales, donde yo (Gonzalo) fungí como Desarrollador y Scrum Master, y el socio estratégico asumió el rol de Product Owner. Esta metodología fue pertinente porque, a pesar de ser un proyecto individual, permitió mantener la disciplina, la entrega de valor incremental y la alineación constante con los requerimientos del negocio. Las ceremonias de "Sprint Review" (validación semanal con el socio) fueron cruciales para asegurar la calidad y la aceptación del MVP. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? El proyecto se dividió en tres fases principales: Fase 1 (Planificación/Diseño): Definición de Product Backlog, diseño de Arquitectura (Modelo de Tres Capas) y Modelado Entidad-Relación (MER). Fase 2 (Implementación): Codificación de los módulos funcionales, configuración de ambientes (Desarrollo/Pruebas) y automatización inicial de despliegue. Fase 3 (Validación/Cierre): Ejecución de casos de prueba definidos por el socio, corrección de bugs y documentación técnica final. Dificultades y Facilitadores: Facilitadores: Dominio Arquitectónico: Mi fuerte conocimiento en modelado de datos y arquitectura (Fortaleza inicial) aceleró la Fase 1. Validación Constante: La figura del Socio Estratégico como Product Owner simplificó la toma de decisiones críticas de negocio. Dificultades: Restricción de Tiempo: La compatibilidad horaria con mi trabajo y la necesidad de trabajar solo en las noches limitaron las horas continuas de codificación. Coordinación: Los horarios variables del socio dificultaron la coordinación de reuniones de review. Flujo de Código: Problemas iniciales en el flujo de trabajo del código debido a la intermitencia en el desarrollo. Ajustes Realizados: Para abordar las dificultades de tiempo, se implementó lo siguiente: Bloques de Desarrollo Intensivo: Se reservó la codificación compleja para bloques de tiempo concentrados por la noche y los fines de semana. Delegación Operativa: Se ajustó el plan delegando la preparación y limpieza de data de prueba al Socio Estratégico, liberando mi tiempo de tareas no esenciales de desarrollo. Priorización Estricta: Se eliminaron funcionalidades no críticas del Backlog para asegurar que solo el MVP fuera completado a tiempo. Evidencias que Visualizan el Proceso y Resultado: Aplicación Web Operativa (Demo/URL): Muestra el resultado final (MVP funcional). Informe Técnico Detallado: Contiene la documentación del código fuente, el MER final y la arquitectura de la solución. Evidencia de Pruebas y Certificación: Presenta el checklist de aceptación del usuario (Socio Estratégico) y los resultados de las pruebas funcionales. Repositorio de Código (Git): Demuestra la aplicación de técnicas de sistematización, versiones y control de cambios a lo largo del desarrollo. |
| 5. Evidencias | Como evidencias del desarrollo del proyecto se incluirá: Enlace Web al MVP: Se entregará el enlace a la página de prueba (MVP) de la plataforma para su revisión funcional. https://dev.dentalware.app/pacientes Diagrama de Arquitectura: El diagrama de arquitectura del sistema. Documentación Técnica y de Gestión: Documentación técnica, diagrama bpmn, historias de usuario, criterios de aceptación y la presentación final del proyecto. Repositorio de Código (Git): Demuestra la aplicación de técnicas de sistematización, versiones y control de cambios a lo largo del desarrollo. Estas evidencias permiten revisar la evolución del sistema desde su diseño hasta su implementación. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? La ejecución de Dentalware ha marcado un punto de inflexión en mi carrera, reorientando mis intereses desde el desarrollo puramente técnico hacia la Gestión de Proyectos Informáticos. A través de la experiencia de liderar el ciclo de vida completo de este producto, he descubierto y validado habilidades sólidas en organización, planificación estratégica, mitigación de riesgos y manejo de expectativas de clientes (stakeholders). Me motiva profundamente la capacidad de orquestar recursos y alinear las soluciones tecnológicas con los objetivos reales del negocio, encontrando en la gestión el equilibrio perfecto entre mi background técnico y mi visión operativa. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Deseo profundizar en metodologías ágiles avanzadas (Scrum Master, Kanban) y en herramientas de gestión de portafolio, buscando certificarme profesionalmente (ej. PMP o PMI-ACP) para formalizar las competencias demostradas durante este Capstone. Mi meta concreta a mediano plazo es asumir un rol de Liderazgo de Equipos dentro de mi actual lugar de trabajo, HP. Me proyecto capitalizando mi conocimiento interno de la compañía y sumando esta nueva capacidad de gestión integral para liderar células de desarrollo o proyectos de innovación. Aspiro a ser un referente que facilite la entrega de valor, gestionando la complejidad técnica y humana para impulsar el éxito de los proyectos dentro de la organización. |